División del Trabajo - Proyecto ONG

👤 Persona 1 (Alicia) — Admin + Voluntario + Infraestructura

Ya está hecho (solo mantenerlo funcionando):

-

Dashboard Admin con estadísticas y gráficos

-

CRUD de Resets (gestionarreset.php)

-

CRUD de Usuarios (gestionusuarios.php) con búsqueda y paginación

-

CRUD de Mensajes de contacto (gestionarcontacto.php)

-

Login, Register y Logout funcionales

-

Todos los modelos (Usuario, UsuarioNormal, Admin, Voluntario)

-

Páginas públicas: Inicio, Impacto

-

Componentes: Header, Footer

-

Documentación: Aviso Legal, Política de Privacidad

-

Base de datos conectada y validaciones

Tareas nuevas:

1.

Pasar gestionarhistorias.php de array hardcodeado a base de datos

2.

Hacer funcional el Dashboard de Voluntario (con consultas a BD)

3.

Recuperación de contraseña (flujo completo con token)

4.

Conectar los números de Inicio.php e Impact.php a la BD

5.

Crear script SQL completo de la BD

6.

Mejorar el Header para que muestre el enlace al dashboard según el rol

👤 Persona 2 (Antonio) — Usuario + Historias + Contacto

Tareas:

1.

Panel de Usuario — Añadir botón "Cancelar" en el dashboard del usuario para que pueda cancelar sus resets

2.

Modelo Historia — Crear models/Historia.php y la tabla historia en la BD

3.

Página de Historias — Modificar pages/Historys.php para que las historias se carguen desde la base de datos (ahora están escritas a mano)

4.

Formulario de Contacto funcional — Terminar controller_contact.php y crear models/Mensaje.php para que guarde los mensajes en la BD

5.

Dashboard de Usuario — Ya está hecho, solo añadir lo de cancelar